# 

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **РОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

# **ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

# **ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_09.06.2025\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_257/25\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер для Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области**

**на 2025-2027 годы»**

В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства российской Федерации от 25 декабря 2015 года№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Администрация Ропшинского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер для Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы», изложив муниципальную программу в прилагаемой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте Ропшинского сельского поселения по адресу: [www.официальнаяропша.рф](http://www.официальнаяропша.рф)

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ропшинского сельского поселения С.В. Сезоненко

Приложение №1

к постановлению местной администрации

Ропшинского сельского поселения

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа:**

**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер для Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»**

Содержание программы:

1. Паспорт муниципальной программы.

2. Характеристика поселения.

3. Основные проблемы, на решение которых направлена программа.

4. Основные мероприятия программы.

5. Ожидаемые результаты от реализации программы.

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер для Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы» | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ропшинского сельского поселения,  специалист администрации Ропшинского сельского поселения – Ильина М.А. | | | |
| Участники программы | Администрация Ропшинского сельского поселения, Администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | | | |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение эксплуатационного состояния сети дорог общего пользования Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и обеспечение безопасности дорожного движения;  2. Повышение безопасности граждан и участников дорожного движения. | | | |
| Куратор муниципальной программы | Глава администрации Ропшинского сельского поселения | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы | | | |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения);  2) прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, со сниженным социальным и транспортным риском. | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| ВСЕГО | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 33 750 720 | 33 750 720 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 3 355 170 | 3 355 170 | 0 | 0 |
| Другие источники | - | - | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям со сниженным социальным и транспортным риском; | | | |

# **2. Характеристика поселения:**

Административным центром Ропшинского сельского поселения является поселок Ропша. На территории Ропшинского сельского поселения расположено еще 8 населенных пунктов: деревня Михайловская, деревня Глядино, деревня Олики, Деревня Большие Горки, деревня Малые Горки, деревня Коцелово, деревня Яльгелево, деревня Нижняя Кипень.

Ропшинское сельское поселение граничит : с севера с Кипенским сельским поселением, с запада Оржицким сельским поселением, с востока с Русско-Высоцким сельским поселением, с юга с Аннинским городским поселением.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – **69,2428 км.**

Протяженность автомобильных дорог (асфальтовое покрытие) – **18,456 км,** щебеночно-грунтовые – **50,7868 км.**

# **3. Основные проблемы, на решение которых направлена программа.**

Решение задач развития автомобильных дорог необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – поселение) в 2025-2027 годах.

-Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики.

-Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии поселения и, как следствие, повышение качества жизни населения.

-Имеющиеся автомобильные дороги общего пользования, дворовые территории и проезды к ним, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

-Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов транспортной инфраструктуры, а также строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень социально-экономического развития территории:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты транспортной инфраструктуры;

- развитие дорожной сети и обеспеченность жилых домов и общественных зданий парковками не соответствует темпам автомобилизации;

- отсутствие необходимого количества тротуаров;

- необходимость обеспечения повышенных требований к эстетическому и архитектурному облику поселения;

- не обеспечен доступ по автодорогам с твердым покрытием к местам перспективной застройки под жилищное строительство.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия.

Существующее состояние транспортной инфраструктуры не отвечает техническим требованиям и иным нормативным актам, что является причиной:

- снижения уровня безопасности движения;

- снижения уровня комфортности проживания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов транспортной инфраструктуры в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня развития транспортной инфраструктуры поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

- соответствие уровня развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития;

- опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на достижение следующих результатов:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;

- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

- повышение уровня эстетики поселения.

# **4. Основные мероприятия программы.**

Основные мероприятия программы в 2025-2027 годах приведены в приложениях №1, №2, №-3 (соответственно) к муниципальной программе «Развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».

# **5. Ожидаемые результаты от реализации программы.**

В результате реализации Программы ожидается:

- появление положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности населения;

- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории;

- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства (улично-дорожной сети, существующей ливневой инженерной сети, знаков транспортных коммуникаций, мест захоронений, мест воинских захоронений и т.д.)

- улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения;

- повышение уровня эстетики и архитектурного облика поселков и деревень;

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для жизни, работы и отдыха населения на территории поселения;

- привлечение разных социальных слоев населения к участию по благоустройству поселения;

- координация деятельности предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и обеспечит восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ.

Приложение №-1

*к муниципальной программе «Развития сети автомобильных дорог общего пользования*

*местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер Ропшинского*

*сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».*

***Перечень мероприятий на 2025 год.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности  М.п./ м2 | Сведения об объемах финансирования | | | |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств Ломоносовского района  (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт участка дороги по адресу: поселок Ропша, от ул. Новостроек | 436/1650 | 2 971 000 | - | 330 130 | 3 301 130 |
| 8 | Ремонт участка дороги по адресу: деревня Коцелово, ул. Южно-Гончарная | 960/5280 | 8 969 000 | - | 996 620 | 9 965 620 |
| 3 | Ремонт участка дороги по адресу: «Бульвар Культуры и подъезд к Яльгелевскому образовательному центру» | 252/1201 | 2 520 000 | - | 280 030 | 2 800 030 |
| 4 | Ремонт участка дороги по адресу: деревня Яльгелево ул. Энтузиастов | 597/2290 | 8 366 050 | - | 929 560 | 9 295 610 |
| 5 | Ремонт участка дороги по адресу: деревня Нижняя Кипень, ул. Озёрная | 960/4800 | 2 000 000 | - | 200 000 | 2 200 000 |
| 6 | Ремонт участка дороги по адресу: поселок Ропша, ул. Детская | 480/2500 | 5 569 500 | - | 618 830 | 6 188 330 |
|  | **Итого** | **3685 / 17721** | **30 395 550** | **-** | **3 355 170** | **33 750 720** |
| ***Примечание: \* Фактические суммы денежных средств будут уточняться после проведения обследования и составления сметной документации на выполнение ремонта дорог.***  ***\*\* Софинансирование субсидии из расчета 10% Ропшинское сельское поселение*** | | | | | | |

Приложение №-2

*к муниципальной программе «Развития сети автомобильных дорог общего пользования*

*местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер Ропшинского*

*сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».*

***Перечень мероприятий на 2026 год.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности  М.п./ м2 | Сведения об объемах финансирования | | | |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств Ломоносовского района  (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт участка дороги по адресу: деревня Яльгелево: ул. Профсоюзная, от ул. Весенняя до ул. Проселочной | 653/2939 | 7 347 500 | - | 734 750 | 6 612 750 |
|  | **Итого** | **653/2939** | **7 347 500** | **-** | **734 750** | **6 612 750** |
| ***Примечание: \* Фактические суммы денежных средств будут уточняться после проведения обследования и составления сметной документации на выполнение ремонта дорог.***  ***\*\* Софинансирование субсидии из расчета 10% Ропшинское сельское поселение*** | | | | | | |

Приложение №-3

*к муниципальной программе «Развития сети автомобильных дорог общего пользования*

*местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер Ропшинского*

*сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы».*

***Перечень мероприятий на 2027 год.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности  М.п./ м2 | Сведения об объемах финансирования | | | |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств Ломоносовского района  (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт участка дороги по адресу: Деревни Малые Горки, Большие Горки, Нижняя Кипень, ул. Без названья: от ул. Малогорской до границы с Кипеньским поселением | 2065 / 9293 | 23 232 500 | 3 026 900 | 2 323 250 | 17 882 350 |
|  | **Итого** | **2065 / 9293** | **23 232 500** | **3 026 900** | **2 323 250** | **17 882 350** |
| ***Примечание: \* Фактические суммы денежных средств будут уточняться после проведения обследования и составления сметной документации на выполнение ремонта дорог.***  ***\*\* Софинансирование субсидии из расчета 10% Ропшинское сельское поселение*** | | | | | | |