**

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**№ 389**

**от 11.11.2016 г.**

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения»**

В целях реализации муниципальной политики в сфере благоустройства и в соответствии с постановлением администрации Ропшинского сельского поселения от 23 октября 2014 года № 477 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области", постановлением администрации Ропшинского сельского поселения от 30 октября 2014 года № 491 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Ропшинское сельское поселение» администрация Ропшинского сельского поселения муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», местная администрация Ропшинское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением местной администрации МО Ропшинское сельское поселение № 494 от 31.10.2014г.:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

1.2. Приложения №1, №2, №3 к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции.

2.Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Ропшинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

МО Ропшинское сельское поселение Р. М. Морозов

Исп. Я.В.Иванова

Тел. (81376)72-248

**

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**№ 389**

**от 11.11.2016 г.**

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения»**

В целях реализации муниципальной политики в сфере благоустройства и в соответствии с постановлением администрации Ропшинского сельского поселения от 23 октября 2014 года № 477 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области", постановлением администрации Ропшинского сельского поселения от 30 октября 2014 года № 491 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Ропшинское сельское поселение» администрация Ропшинского сельского поселения муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», местная администрация Ропшинское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением местной администрации МО Ропшинское сельское поселение № 494 от 31.10.2014г., и внесенными изменениями утвержденными постановлением № 389 от 11.11.2016г.:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

1.2. Приложения №1, №2, №3 к муниципальной программе «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции.

2.Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Ропшинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

МО Ропшинское сельское поселение Р.М. Морозов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Ропшинского сельского поселения

от 31 октября 2014 года № 494

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа: «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения» |
| Цель муниципальной программы | -Развитие и содержание уличного освещения.  - Озеленение  -мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства  - мероприятия по санитарной очистке территории поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1) Развитие и содержание сети уличного освещения;  2) Озеленение  3) Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства;  4) Мероприятия по санитарной очистке территории поселения |
| Куратор муниципальной программы | И.О. главы местной администрации МО Ропшинское сельское поселение - Морозов Роман Михайлович |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Местная администрация МО Ропшинское сельское поселение |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Специалист местной администрации МО Ропшинское сельское поселение - Иванова Яна Владимировна |
| Целевые индикаторы и показатели  муниципальной программы | - создание условий для работы и отдыха жителей поселения.  -улучшение состояния территорий сельского поселения  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - совершенствование эстетического состояния территории;  - создание зелёных зон для отдыха граждан;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений  - благоустроенность населенных пунктов поселения |
| Сроки реализации муниципальной программы муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Источники финансирования Муниципальной программы, в том числе по годам | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет:  **31204,3 тыс.руб**  Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет:  - бюджет МО Ропшинского сельского поселения  в том числе по годам:  **в 2015 году** **-**  из средств бюджета Ропшинского сельского поселения – **3929,0** **тыс. руб.**  **в 2016 году** **–** **18894,5 тыс.руб**  из средств бюджета Ропшинского сельского поселения-**13443,50 тыс. руб**  из средств бюджета Ломоносовского муниципального района - **4801,0 тыс. руб**  из средств бюджета Ленинградской области**-650,0 тыс.руб**  **в 2017 году – 16805,4 тыс.руб**  из средств бюджета Ропшинского сельского поселения -**16618,7 тыс.руб**  из средств бюджета Ленинградской области**-186,7 тыс.руб** |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы»**

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных навалов мусора бытовых и промышленных отходов. Накопление в значительных масштабах бытовых и промышленных отходов в придорожных полосах, в лесных массивах, на береговых линиях и рекреационных зонах водоемов оказывает негативное воздействие на окружающую среду, является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Конкретная деятельность связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Основные цели и задачи Программы, прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы»**

*1)Реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с установкой светильников в населенных пунктах;*

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых осветительных опорах имеются светильники, которые не обеспечивают нормативное освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах населенных пунктов сельского поселения

*2) Содержание, текущий ремонт и объектов благоустройства (детских игровых и спортивных площадок, газонов, зелёных насаждений и т.д.)*

Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых площадок (Санитарная очистка, обустройство покрытий, малых архитектурных форм, ограждений, пешеходных дорожек и наружного освещения).

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, скашивание газонов и обочин внутриквартальных проездов. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии необходимого штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе предприятий, учреждений, жителей муниципального образования, учащихся, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

*3) Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация стихийных навалов бытового мусора;*

Предусматривается комплекс работ санитарной очистке, сбору и вывозу мусора на внутриквартальных территориях, придорожной полосе, территорий прилегающих к объектам социально-культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов (Сбор, накопление и транспортировка мусора к местам утилизации).

*4)Озеленение*

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, скашивание газонов и обочин внутриквартальных проездов.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

**Сроки и этапы реализации Программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения»**

Период реализации Программы составляет 3 года: 2015 — 2017годы.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**МО Ропшинское сельское поселение**

**«Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы»**

Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Очередной финансовый год  2015 | Первый год планового периода  2016 | Второй год планового периода  2017 | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Развитие и содержание сети уличного освещения | 7098,0 | - | Количество светильников | шт. | 4 | 7 | 50 | 75 |  |  |
| 2. | Озеленение | 4058,0 | 350,0 | Площадь озелененной территории | кв. м | 0 | 1000 | 2000 | 3000 |  |  |
| 3. | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | 12768,60 | 5101,0 | Количество оборудования | Шт. | 0 | 15 | 30 | 45 |  |  |
| 4. | Мероприятия по санитарной очистке территории поселения | 1629,30 | - | Площадь санитарной очистки | Кв.м | 0 | 1200 | 1800 | 3000 |  |  |
| 5. | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 199,4 | - | Площадь территоии | Кв.м | 0 | 1000 | 5000 | 15000 |  |  |

**Перечень и финансирование мероприятий программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения** **2015-2017 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс. руб.)\* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| Очередной финансовый год  2015 | Первый год планового периода  2016 | Второй год планового периода  2017 | Третий год планового периода | Четвертый год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Развитие и содержание уличной сети освещения** | Итого |  |  | **11038,9** | **1325,0** | **2900,0** | **6813,9** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | **11038,9** | 1325,0 | 2900,0 | **6813,9** |  |  | Иванова Я.В. |
| 1.1. | Модернизация, ремонт и поддержание в работоспособном состоянии линий уличного освещения, прокладка новых. | Итого |  |  | **3318,9** | **420,0** | **1900,0** | **998,90** |  |  | 1.Восстановление ул.освещения к бане д. Яльгелево -**100,00**  2.Ремонт линии уличн.освещения в д.Яльгелево у д. 35,36,37- **200,0**  3. Замена фонарей на д.пл. ул. Пальчикова- **39,70**  4. Замена фонарей на д.пл у д. 2/16 – **144,70**  5. Замена фонарей и ремонт ул.осв на д.пл. у д.21 в д.Яльгелево -**19,00**  6. Замена фонарей и ремонт ул.осв на д.пл. у д.21 в д.Яльгелево -**19,00**  7. Замена фонарей и ремонт ул.осв на д.пл. в д.Оликах ул. Окружная – **8,80**  8.Замена фонарей и ремонт ул.осв. на д.пл в Глядино ул.Верхняя -**17,70**  **9.** эксплуатация и ремонт ул.освещения **-450,0** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | 3318,9 | 420,0 | 1900,0 | 998,90 |  |  |
| 1.2 | Оплата электроэнергии, потребляемой для нужд уличного освещения. | Итого |  |  | **3005,0** | **905,0** | **1000,0** | **1100,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | **3005,0** | **905,0** | **1000,0** | **1100,0** |  |  |  |
| 1.3 | Эксплуатация | Итого |  |  | **1323,0** |  |  | **1323,0** |  |  | 1.Разработка смет на ремонт ул.освещения - **20,0**  2. ТУ на присоединение объектов ул. освещения-**33,0**  3. Монтаж узлов учета-**170,0**  4. разработка схемы ул.освещения- **1100,00** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | **1323,0** |  |  | **1323,0** |  |  |
| 1.4 | Строиетльство новых линий ул. освещения | Итого |  |  | **3392,0** |  |  | **3392,0** |  |  | 1.Строительство линии ул. освещения на дет.пл. в д. Яльгелево у д.46(проект)-**22,0**  2.Строительство линии ул. освещения на дет. пл. в Малые Горки на пер. Гончарова (проект)-**20,0**  3.Строительство линии ул. освещения на дет. пл. в Яльгелево на ул. Садовая (проект)-**20,0**  4.Строительство линии ул. освещения в п. Ропша на ул. Детская проект-**170,0**  5.Строительство линии ул. освещения у д.16-18,21-23 в д. Яльгелево проект-**100,0**  6.Строительство линии **ул.** освещения д. Яльгелево на бульваре Культуры-**1040,0**  7.Строительство линии **ул.** освещения п. Ропша для освещения площадки «Звезда» за памятником «Танк»-**1040,0**  8.Строительство линии **ул.** освещения на дет.площадке в д. Яльгелево у д.46-**238,0**  9.Строительство линии ул. освещения на дет. пл. в Малые Горки на пер. Гончарова -**214,0**  10.Строительство линии ул. освещения на дет. пл. в Яльгелево на ул. Садовая -**108,0**  11.Строительство линии ул. освещения в п. Ропша на ул. Детская -**220,0**  12.Строительство линии ул. освещения у д.16-18,21-23 в д.Яльгелево -**200,0** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | **3392,0** |  |  | **3392,0** |  |  |
| 2.0 | **Озеленение** | Итого |  |  | **4408,0** | **100,0** | **3958,0** | **350,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | **350,0** |  | **350,0** |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | **4058,0** | **100,0** | **3608,0** | **350,0** |  |  |  |
| 2.1 | Покос травы в летне-осенний период | Итого |  |  | **280,0** | **30,0** | **100,0** | **150,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | 280,0 | 30,0 | 100,0 | 150,0 |  |  | Иванова Я.В. |
| 2.2 | Снос (обпил) деревьев, угрожающих жизни людей и способных нанести вред системам жизнеобеспечения ЖКХ поселения с последующей утилизацией порубочного материала | Итого |  |  | **470,0** | **70,0** | **200,0** | **200,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | 470,0 | 70,0 | 200,0 | **200,0** |  |  | Иванова Я.В. |
| 2.3 | Работы по озеленению территории прилегающей к территории детского сада в пос. Ропша | Итого |  |  | **2012,084** |  | **2012,084** | - |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | **2012,084** |  | **2012,084** | - |  |  |  |
| 2.4 | Работы по озеленению территории прилегающей к территории детского сада со стороны ул. Молодежная в пос. Ропша | Итого |  |  | **425,18** |  | **425,18** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | **425,18** |  | **425,18** |  |  |  |  |
| 2.5 | Выполнение работ по озеленению склона прилегающего к памятнику ВОВ «Танк КВ-1» в пос. Ропша | Итого |  |  | **350,0** |  | **350,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | **350,0** |  | **350,0** |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Озеленение сквера на бульваре Культуры в дер. Яльгелево | Итого |  |  | **541,627** |  | **541,627** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | **541,627** |  | **541,627** |  |  |  |  |
| 2.7 | Выполнение работ по озеленению территории прилегающей к площадке «Звезда» за памятником «Танк КВ-1» в пос. Ропша | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  | **105,014** |  | **105,014** |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | 105,014 |  | **105,014** |  |  |  |  |
| 2.8 | Сопроводительная документация | Итого |  |  | **225,0** |  | **225,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | **225,0** |  | **225,0** |  |  |  |  |
| 3 | **Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства;** | Итого |  |  | **22016,5** | **1887,00** | **11382,0** | **8747,5** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | **300,0** |  | **300,0** |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  | **4801,0** |  | **4801,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | **16915,6** | **1887,00** | **6281,1** | **8747,5** |  |  | Иванова Я.В. |
| 3.1 | Приобретение обустройство детской игровой площадки в д. Яльгелево у д. 46,резинового основания для дет.площадки в д. Глядино, устройство ИПН | Итого |  |  | **1887,0** | **1887,00** |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015 |  | 1887,0 | 1887,00 | - | - |  |  | Иванова Я.В. |
| 3.2 | Строительство площадки «Звезда» за памятником «Танк КВ-1» с пешеходными дорожками из гранитного отсева и тротуарной плитки в п. Ропша | Итого |  |  | **1600,0** | - | **1600,0** | **1650,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | 1600,0 | - | 1600,0 | **1650,0** |  |  |  |
| 3.3 | Выполнение работ по строительству пешеходных дорожек с покрытием из тротуарной плитки в сквере на бульваре Культуры д. Яльгелево | Итого |  |  | **1731,69** | - | **1731,690** | **1850,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | **1731,69** | - | 1731,690 | **1850,0** |  |  |  |
| 3.4 | Строительство пешеходной дорожки с освещением вдоль территории от Молодежного проезда до ул. Детская в пос. Ропша | Итого |  |  | **1030,88** |  | **1030,88** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | **1030,88** |  | **1030,88** |  |  |  |  |
| 3.5 | Приобретение детского игрового комплекса на детскую площадку на в д. Яльгелево  Пирамида | Итого |  |  | **300,0** |  | **300,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.6 | Поставка детского игрового оборудования на детскую площадку в д. Малые Горки | Итого |  |  | **150,0** |  | **150,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |
| 3.7 | Строительство площадки и пешеходных дорожек в д. Яльгелево в сквере в квадрате у шоссе | Итого |  |  | **350,0** |  | **350,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  |
| 3.8 | Приобретение «скамьи Примирения» и «дерева желаний», урн | Итого |  |  | **145,0** |  | **145,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | 145,0 |  | 145,0 |  |  |  |  |
| 3.9 | Строительство осушительной системы для благоустройства территории прилегающей к детскому саду | Итого |  |  | **3082,70** |  | **3082,70** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  | **2928,6** |  | **2928,6** |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | **154,1** |  | 154,1 |  |  |  |  |
| 3.10 | Софинансирование на строительство ливневой канализации для благоустройства территории прилегающей к тер.садика | Итого |  |  | **1971,0** |  | **1971,0** |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  | **1872,4** |  | **1872,4** |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2016 |  | **98,6** |  | **98,6** |  |  |  |  |
|  | Строительство системы водоотведения и водопонижения с территории ,прилегающей к территории детского сада в пос. Ропша | Итого |  |  |  |  |  | **1300,0** |  |  | Строительство- 1000,0т.р  Экспертиза -300т.р. |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения |  |  |  |  |  | **1300,0** |  |  |  |
| 3.11 | Восстановление кабеля связи у памятника «Танк-КВ1» | Итого |  |  | 170,0 |  | 170,0 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения |  |  | 170,0 |  | 170,0 |  |  |  |  |
| 3.12 | Строительство площадки с покрытием из гранитного отсева на ул. Пальчикова в пос. Ропша | Итого |  |  | **135,869** |  |  | 135,869 |  |  | В программе по старостам |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 135,869 |  |  | 135 869,57 |  |  |  |
| 3.13 | Приобретение детского игрового оборудования на детскую площадку на ул. Пальчикова в пос. Ропша | Итого |  |  | **200,0** |  |  | **200,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | **200,0** |  |  | **200,0** |  |  |  |
| 3.14 | Строительство площадки с покрытием из гранитного отсева для игровой площадки в пос. Ропша уд. 2/16 и 2/15) | Итого |  |  | **356,4** |  |  | **356,400** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 356,4 |  |  | **356,40** |  |  |  |
| 3.15 | Приобретение детского игрового оборудования на детскую площадку на игровой площадки в пос. Ропша у д. 2/16 и 2/15) | Итого |  |  | **300,0** |  |  | **300,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 300,0 |  |  | **300,0** |  |  |  |
| 3.16 | Приобретение детского игрового оборудования в дер. Яльгелево у д.42 | Итого |  |  | **400,0** |  |  | **400,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | **400,0** |  | - | **400,0** |  |  | Иванова Я.В. |
| 3.17 | Строительство площадки из гранитного отсева на  ул. Садовая в дер. Яльгелево | Итого |  |  | **356,0** |  |  | **350,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 356,0 |  |  | **350,0** |  |  | Иванова Я.В. |
| 3.18 | Приобретение детского игрового оборудования на детскую площадку на ул. Садовая в дер. Яльгелево | Итого |  |  | **150,0** |  |  | **150,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 150,0 |  |  | **150,0** |  |  |  |
| 3.19 | Приобретение детского оборудования на детскую площадку в дер. Большие Горки | Итого |  |  | 27,803 |  |  | 27,803 |  |  | По программе старост |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 27,803 |  |  | 27,803 |  |  |  |
| 3.20 | Строительство площадки из гранитного отсева на дескую площадку в дер. Малые Горки | Итого |  |  | **27,803** |  |  | 27,803 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 27,803 |  |  | 27,803 |  |  |  |
| 3.21 | Приобретение детского оборудования на дескую площадку в дер. Глядино | Итого |  |  | **27,803** |  |  | 27,803 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 27,803 |  |  | 27,803 |  |  |  |
| 3.22 | Приобретение детского оборудования на дескую площадку в дер. Коцелово | Итого |  |  | **27,803** |  |  | 27,803 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 27,803 |  |  | 27,803 |  |  |  |
| 3.23 | Строительство площадки из гранитного отсева для детской площадки у д.23 в д.Яльгелево | Итого |  |  | **27,803** |  |  | 27,803 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 27,803 |  |  | 27,803 |  |  |  |
| 3.24 | Приобретение оборудования для детской площадки у д.23 в д.Яльгелево | Итого |  |  | **150,0** |  |  | **150,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 150,0 |  |  | **150,0** |  |  |  |
| 3.25 | Приобретение детского игрового оборудования на дет.площадку у д. 46 в дер. Яльгелево | Итого |  |  | **50,0** |  |  | **50,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 50,0 |  |  | **50,0** |  |  |  |
| 3.26 | Строительство площадки из отсева в д.Олики | Итого |  |  | **27,803** |  |  | 27,803 |  |  | По программе старост |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 27,803 |  |  | 27,803 |  |  |  |
| 3.27 | Приобретение детского игрового оборудования на дет.площадку в д.Олики | Итого |  |  | 250,0 |  |  | **250,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения |  |  | 250,0 |  |  | **250,0** |  |  |  |
| 3.28 | Строительство основания под спортивную площадку в пос. Ропша | Итого |  |  | 135,870 |  |  | 135,870 |  |  | По программе старост |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 135,870 |  |  | 135, 870 |  |  |  |
| 3.29 | Приобретение МАФ | Итого |  |  | 100,0 |  |  | **50,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 100,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 3.30 | Закупка песка для песочниц | Итого |  |  | 50,0 |  |  | **91,10** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2017 |  | 50,0 |  |  | **91,10** |  |  |  |
| 3.31 | Ремонт детского игрового оборудования и демонтаж при замене | Итого |  |  | 100,0 |  |  | **50,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения |  |  | 100,0 |  |  | **50,0** |  |  |  |
| 3.32 | Строительство пешеходной дорожки к детскому саду со стороны ул.Школьная | Итого |  |  | 1200,0 |  |  | **1200,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения |  |  | 1200,0 |  |  | **1200,0** |  |  |  |
| 3.33 | Приобретение и установка информационных щитов в д. Михайловская | Итого |  |  | 27,803 |  |  | 27,803 |  |  | По старостам |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения |  |  | 27,803 |  |  | 27,803 |  |  |  |
| 3.34 | Сопроводительная документация | Итого |  |  | **1150,73** |  | **850,73** | **300,0** |  |  | 182,6 (ливневая)2016  262,5 (осушительная)2016 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения |  |  | **1150,73** |  | **850,73** | **300,0** |  |  |  |
| 4. | **Мероприятия по санитарной очистке территории поселения** | Итого |  |  | **1779,3** | **617,0 0** | **555,0** | **607,3** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | **1779,3** | **617,0** | **555,0** | **607,3** |  |  | Иванова Я.В. |
| 4.1 | Оплата услуг дворника | Итого |  |  | **654,50** | **213,6** | **213,6** | **227,30** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | 654,50 | 213,6 | 213,6 | 227,30 |  |  |  |
| 4.2 | Закупка уборочного и прочего инвентаря, необходимого для организации и проведения общественных субботников по уборке и благоустройству территорий | Итого |  |  | **115,0** | **30,0** | **55,0** | **30,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | 115,0 | 30,0 | 55,0 | 30,0 |  |  | Иванова Я.В. |
| 4.3 | Вывоз мусора, собранных дворником с территории поселения, ликвидация несанкционированных свалок | Итого |  |  | **472,80** | **136,4** | **136,4** | **200,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | **472,80** | **136,4** | **136,4** | **200,0** |  |  |  |
| 4.4 | Обустройство контейнерных площадок в дер. Яльгелево у д.21 и 23, и в пос. Ропша у учительского дома | Итого |  |  | **537,0** | **237,0** | **150,0** | **150,0** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения |  |  | **537,0** | 237,0 | 150,0 | **150,0** |  |  |  |
| **5** | **Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского** | Итого |  |  | **386,1** | - | 99,4 | 286,7 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | **186,7** |  |  | 186,7 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | **199,4** | - | 99,4 | 100,0 |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | Итого |  |  | **39628,9** | **3929,0** | **18894,5** | **16805,4** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ленинградской области |  |  | **836,7** |  | **650,0** | **186,7** |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского муниципального района |  |  | **4801,0** |  | **4801,0** |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2015-2017 |  | **33991,2** | **3929,0** | **13443,50** | **16618,7** |  |  |  |