|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **Годовой отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| **«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2016 год** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | |  |  |
| КЦСР | | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | | Источники финансирования | | 2016 год | | | | |
| Запланировано на год | Фактически исполнено за год | % исполнения | | |
| 0200000 | | Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении" | | ИТОГО | | 2 158 400,00 | 2 018 787,86 | 93,5 | | |
| Средства федерального бюджета | |  |  |  | | |
| Средства Ленинградской области | |  |  |  | | |
| Средства бюджета Ломоносовского района | |  |  |  | | |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | 2 158 400,00 | 2 018 787,86 | 93,5 | | |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | | |
| 0200029 | | Направление "Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования" | | ИТОГО | | 0 | 0 | 0 | | |
| Средства федерального бюджета | |  |  |  | | |
| Средства Ленинградской области | |  |  |  | | |
| Средства бюджета Ломоносовского района | |  |  |  | | |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | 0 | 0 | 0 | | |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | | |
| 0200107 | | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | | ИТОГО | | 1 550 900,00 | 1 550 815,46 | 100 | | |
| Средства федерального бюджета | |  |  |  | | |
| Средства Ленинградской области | |  |  |  | | |
| Средства бюджета Ломоносовского района | |  |  |  | | |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | 1 550 900,00 | 1 550 815,46 | 100 | | |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | | |
| 0200109 | | Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | | ИТОГО | | 507 500,00 | 367 992,40 | 72,5 | | |
| Средства федерального бюджета | |  |  |  | | |
| Средства Ленинградской области | |  |  |  | | |
| Средства бюджета Ломоносовского района | |  |  |  | | |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | 507 500,00 | 367 992,40 | 72,5 | | |
| Внебюджетные источники | |  |  |  | | |
| 0200101 | | Мероприятия по Паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры | | ИТОГО | | 100 000,00 | 99 980,00 | 100 | | |
| Средства федерального бюджета | |  |  |  | | |
| Средства Ленинградской области | |  |  |  | | |
| Средства бюджета Ломоносовского района | |  |  |  | | |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | 100 000,00 | 99 980,00 | 100 | | |
| Внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | | |
| (подпись)(подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)Исполнитель  (расшифровка подписи)(подпись)   |  | | --- | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  |  |
|  | |  | |  | | | | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Оценка результатов реализации муниципальной программы**  **«Обеспечение устойчивого функционирования иразвития коммунальной и инженерной инфраструктры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы»**  **за 2016 год** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие  источники |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры | 1 550 900,00 | 0 | 1 550 815,46 | 0 | Показатель 1: Строительство распределительного газопровода  д. Коцелово,  д. Яльгелево | км. | 0 | 5,87 | 5,87 |
| Показатель 2: проектирование водопровода в  п. Ропша | км. | 0 | 3,97 | 3,97 |
| 2 | Мероприятия по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | 507 500,00 | 0 | 367 992,40 | 0 | Показатель 1: содержание и ремонт ТП | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Показатель 2: техническое обслуживание газопроводов | ед. | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Мероприятия по паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры | 100 000,00 | 0 | 99 980,00 | 0 | паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|  | ИТОГО | 2 158 400 |  | 2 018 787,86 |  |  |  |  |  |  |

**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной**

**и инженерной инфраструктуры в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2016 год**

Основными направлениями программы является :

Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

- Реализация государственной политики по обеспечению населения МО Ропшинское сельское поселение природным газом;

- Улучшение условий жизни населения с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей;;

- Паспортизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- Техническое обслуживание газопроводов: д. Михайловская, п. Ропша ( 7 МКД), п. Ропша (Восточная и Западная части, д.1-2, Стрельнинское ш.д.11), д. Яльгелево, д.16-19, д. Глядино.

- работы по содержанию и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций №591 в д. Яльгелево, №309 п. Ропша.

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы осуществляется в соответствии с формулами расчета:**

**Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:**

, где

Iр - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

-

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя - 5 ед.

Rп - плановый результат целевого значения показателя - 5 ед.

S= 5,87/5,87=1; S = 2/2 =1; S= 3.97/0 = 0 S = 6/6=1; S = 1/1=1

S=4

Iр = 5,87/5,87 х1/5+2/2 х1/5+ 0/3,97+ 6/6х1/ 5+1/1 х1/5= 1х =0,80

Iр =4х0,20=0,8

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программы. Вес показателя

рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (программы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (программы) к планируемым затратам мероприятий (программы).

Mп = 1/5=0,20

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле**

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы- 2 018 787,86руб;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 0,8;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программ- 2 158 400,00 руб.:

Iэ=(2 018 787,86 рубх ,8) /2 158 400,00= 0,8

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.

Значение показателя:



0,8<**0,8**<0,9

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): **запланированный уровень эффективности.**

.