|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Отчет о выполнении муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы** |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |
| **за 2016 год** |  |  |  |  |
| руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2015 год** | **2016 год** |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** | **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |
| **0400000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения"** | **ИТОГО** | **3 929 000,00** | **3 621 101,10** | **92,20** | **9 372 500,00** | **8 807 311,19** | **94,0** |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |
| **Средства Ленинградской области** |  |  |  | **650 000,00** | **616 169, 20** | **95,0** |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** |  |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | **3 929 000,00** | **3 621 101,10** | **92,20** | **8 722 500,00** | **8 191 142,70** | **94,0** |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |
| 0400116 | Развитие и содержание сети уличного освещения  | ИТОГО | 1 325 000,00 | 1 125 454,89 | **84,90** | **2 200 000,00** | **2 087 487,61** | **94,9** |
| Средства федерального бюджета |   |   |  |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |   |   |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |   |   |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 1 325 000,00 | 1 125 454,89 | **84,90** | **2 200 000,00** | **2 087 487,61** | **94,9** |
| Внебюджетные источники |   |   |  |  |  |  |
| 0400117 | Озеленение в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | ИТОГО | 100 000,00 | 80 820,44 | **80,80** | **3 684 900,00** |  **3 616 091,68** | **98,1** |
| Средства федерального бюджета |   |   |  |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |   |   |  | **350 000,00** | **345 000,00** | **98,6** |
| Средства бюджета Ломоносовского района |   |   |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 100 000,00 | 80 820,44 | **80,80** | **3 334 900,00** | **3 271 091,68** | **98,1** |
| Внебюджетные источники |   |   |  |  |  |  |
| 0400118 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства  | ИТОГО | 1 887 000,00 | 1 830 784,93 | **97,00** | **2 983 200,00** | **2 667 133,35** | **89,3** |
| Средства федерального бюджета |   |   |  |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |   |   |  | **300 000,00** | **271 169,20** | **90,4** |
| Средства бюджета Ломоносовского района |   |   |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 1 887 000,00 | 1 830 784,93 | **97,00** | **2 683 200,00** | **2 395 964,15** | **89,3** |
| Внебюджетные источники |   |   |  |  |  |  |
| 0400119 | Мероприятия по санитарной очистке территории поселения в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | ИТОГО | 617 000,00 | 584 040,84 | **94,70** | **405 000,00** | **337 198,55** | **83,3** |
| Средства федерального бюджета |   |   |  |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |   |   |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |   |   |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 617 000,00 | 584 040,84 | **94,70** | **405 000,00** | **337 198,55** | **83,3** |
| Внебюджетные источники |   |   |  |  |  |  |
| 0400120 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | ИТОГО |  |  |  | **99 400,00** | **99 400,00** | **100,0** |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения |  |  |  | **99 400,00** | **99 400,00** | **100,0** |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель(подпись)(расшифровка подписи)Исполнитель(подпись)(расшифровка подписи) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

к приложению № 3

|  |
| --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы** |
|  **Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы** |
| (наименование муниципальной программы) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **за 2016 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | Развитие и содержание сети уличного освещения  | 2 200 000,00 |   | 2 087 487,61 |   | количество светильников | шт. | 4 | 60 | 50 |
|   | Озеленение в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | 3 684 900,00 | 350 000,00 | 3 616 091,68 | 345 000,00 | Площадь озеленяемой территории | Кв. м | 0 | 5500 | 6200 |
|   | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства  | 2 683 200,00 | 300 000,00 | 2 395 964,15 | 271 169,20 | количество оборудования | шт. | 0 | 15 | 18 |
|   | Мероприятия по санитарной очистке территории поселения в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | 405 000,00 |   | 337 198,55 |   | площадь санитарной очистки | кв. м | 0 | 1200 | 1500 |
|  | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 99 400,00 |  | 99 400,00 |  | площадь окашиваемой территории | кв. м | 0 | 3000 | 3500 |