|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Отчет о выполнении муниципальной программы** |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |
| **Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | |  |  | | | |  | |  |
| **за 2016 год** | | | | | | | | |  |  | | | |  | |  |
| руб. |  |  | |  | |  | | |  |  | | | |  | |  |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | | **2015 год** | | | | **2016 год** | | | | | | |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | | **% исполнения** | **Запланировано на год** | | | **Фактически исполнено за год** | | **% исполнения** | |
| **0400000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения"** | **ИТОГО** | | **3 929 000,00** | **3 621 101,10** | | **92,20** | **9 372 500,00** | | | **8 807 311,19** | | **94,0** | |
| **Средства федерального бюджета** | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| **Средства Ленинградской области** | |  |  | |  | **650 000,00** | | | **616 169, 20** | | **95,0** | |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | | **3 929 000,00** | **3 621 101,10** | | **92,20** | **8 722 500,00** | | | **8 191 142,70** | | **94,0** | |
| **Внебюджетные источники** | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| 0400116 | Развитие и содержание сети уличного освещения | ИТОГО | | 1 325 000,00 | 1 125 454,89 | | **84,90** | **2 200 000,00** | | | **2 087 487,61** | | **94,9** | |
| Средства федерального бюджета | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства Ленинградской области | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства бюджета Ломоносовского района | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | 1 325 000,00 | 1 125 454,89 | | **84,90** | **2 200 000,00** | | | **2 087 487,61** | | **94,9** | |
| Внебюджетные источники | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| 0400117 | Озеленение в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | ИТОГО | | 100 000,00 | 80 820,44 | | **80,80** | **3 684 900,00** | | | **3 616 091,68** | | **98,1** | |
| Средства федерального бюджета | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства Ленинградской области | |  |  | |  | **350 000,00** | | | **345 000,00** | | **98,6** | |
| Средства бюджета Ломоносовского района | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | 100 000,00 | 80 820,44 | | **80,80** | **3 334 900,00** | | | **3 271 091,68** | | **98,1** | |
| Внебюджетные источники | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| 0400118 | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | ИТОГО | | 1 887 000,00 | 1 830 784,93 | | **97,00** | **2 983 200,00** | | | **2 667 133,35** | | **89,3** | |
| Средства федерального бюджета | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства Ленинградской области | |  |  | |  | **300 000,00** | | | **271 169,20** | | **90,4** | |
| Средства бюджета Ломоносовского района | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | 1 887 000,00 | 1 830 784,93 | | **97,00** | **2 683 200,00** | | | **2 395 964,15** | | **89,3** | |
| Внебюджетные источники | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| 0400119 | Мероприятия по санитарной очистке территории поселения в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | ИТОГО | | 617 000,00 | 584 040,84 | | **94,70** | **405 000,00** | | | **337 198,55** | | **83,3** | |
| Средства федерального бюджета | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства Ленинградской области | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства бюджета Ломоносовского района | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | 617 000,00 | 584 040,84 | | **94,70** | **405 000,00** | | | **337 198,55** | | **83,3** | |
| Внебюджетные источники | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| 0400120 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | ИТОГО | |  |  | |  | **99 400,00** | | | **99 400,00** | | **100,0** | |
| Средства федерального бюджета | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства Ленинградской области | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства бюджета Ломоносовского района | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | |  |  | |  | **99 400,00** | | | **99 400,00** | | **100,0** | |
| Внебюджетные источники | |  |  | |  |  | | |  | |  | |
| Руководитель  (подпись)  (расшифровка подписи)  Исполнитель  (подпись)  (расшифровка подписи) |  |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |

Таблица № 2

к приложению № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
| **за 2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | | | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | | Планируемое значение показателя на 2016 год | | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | | | Бюджет Ропшинского сельского поселения | | | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
|  | Развитие и содержание сети уличного освещения | 2 200 000,00 |  | | | 2 087 487,61 | | |  | количество светильников | | шт. | | 4 | | 60 | | 50 |
|  | Озеленение в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | 3 684 900,00 | 350 000,00 | | | 3 616 091,68 | | | 345 000,00 | Площадь озеленяемой территории | | Кв. м | | 0 | | 5500 | | 6200 |
|  | Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию внешних объектов инфраструктуры благоустройства | 2 683 200,00 | 300 000,00 | | | 2 395 964,15 | | | 271 169,20 | количество оборудования | | шт. | | 0 | | 15 | | 18 |
|  | Мероприятия по санитарной очистке территории поселения в рамках мп МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения" | 405 000,00 |  | | | 337 198,55 | | |  | площадь санитарной очистки | | кв. м | | 0 | | 1200 | | 1500 |
|  | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | 99 400,00 |  | | | 99 400,00 | | |  | площадь окашиваемой территории | | кв. м | | 0 | | 3000 | | 3500 |