|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Отчет о выполнении муниципальной программы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы** |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| **за 2016 год** |  |  |  |  |  |  |
|  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | **Источники финансирования** | **2015 год** | **2016 год** |  |  |
| **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** | **Запланировано на год** | **Фактически исполнено за год** | **% исполнения** |  |  |
| **0300000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении"** | **ИТОГО** | **9 410 806,89** | **7 026 075,88** | **74,70** | **9 538 198,00** | **8 655 038,82** | **90,7** |  |  |
| **Средства федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства Ленинградской области** | **1 940 900,00** | **1 940 900,00** | **100,00** | **4 318 798,00** | **3 762 734,98** | **87,1** |  |  |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** | **711 806,89** | **711 806,89** | **100,00** |  |  |  |  |  |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | **6 758 100,00** | **4 373 368,99** | **64,70** | **5 219 400,00** | **4 892 303,84** | **94,7** |  |  |
| **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030010111 | Содержание,средний и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения,дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | ИТОГО | 6 252 706,89 | 6 036 910,73 | **96,50** | **8 838 198,00** | **7 963 028,82** | **90,0** |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Ленинградской области | 1 940 900,00 | 1 940 900,00 | **100,00** | **4 318 798,00** | **3 762 734,98** | **87,1** |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района | 711 806,89 | 711 806,89 | **100,00** |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 3 600 000,00 | 3 384 203,84 | **94,00** | **4 519 400,00** | **4 200 293,84** | **92,2** |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300113 | Строительство и реконструкция (в том числе и проектирование) автодорог местного значения | ИТОГО | 2 000 000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 2 000 000,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0300114 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сп  | ИТОГО | 499 700,00 | 399 431,15 | **79,90** | **200 000,00** | **196 810,00** | **98,4** |  |  |
| Средства федерального бюджета |   |   |  |   |  |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |   |   |  |   |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |   |   |  |   |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 499 700,00 | 399 431,15 | **79,90** | **200 000,00** | **196 810,00** | **98,4** |  |  |
| Внебюджетные источники |   |   |  |   |  |  |  |  |
| 0300115 | Паспортизация автодорог местного значения Ропшинского сп  | ИТОГО | 658 400,00 | 589 734,00 | **89,60** | **500 000,00** | **495 200,00** | **99,0** |  |  |
| Средства федерального бюджета |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Средства Ленинградской области |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района |   |   |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | 658 400,00 | 589 734,00 | **89,60** | **500 000,00** | **495 200,00** | **99,0** |  |  |
| Внебюджетные источники |   |   |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы****«Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы»****(наименование муниципальной программы)****за 2016 год** |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | Содержание, средний и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним  | 8 838 198,00 | 4 318 798,00 | 7 963 028,82 | 3 762 734,98 | Площадь отремонтированных дорог | кв. м | 8400 | 35000 | 41100 |
|   | Строительство и реконструкция (в том числе и проектирование) автодорог местного значения | 0 |   | 0 |   | Площадь реконструируемых дорог | кв. м |   |   |   |
|   | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сп  | 200 000,00 |   | 196 810,00 |   | Количество оборудования | ед. |   | 60 | 55 |
|   | Паспортизация автодорог местного значения Ропшинского сп  | 500 000,00 |   | 495 200,00 |   | Количество паспортизированных дорог | % | 30 | 80 | 72 |