**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2016 г.**

**По программе «Развитие автомобильных дорог в МО Ропшинское сельское поселение 2015-2017 годы»** было утвержденона 2016 год – 9538,198 тыс. руб., исполнено – 8 655,038 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета – 4892,30 тыс.руб., за счет областного бюджета - 3762,734 тыс. руб.

 **выполнены следующие мероприятия:**

- своевременная расчистка дорог местного значения от снега и подсыпка антигололедными составами во всех населенных пунктах поселения.

-ремонт асфальтового покрытия подъезда к дворовым территориям домов № 37,38 в д. Яльгелево ( площадью 271,8 кв.м).

Выделены средства комитетом по дорожному хозяйству из бюджета Ленинградской области по соглашению № 101 от 26.04. 2016г. о предоставлении в 2016 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области». На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально - значимый характер выделено 2999,398 т. руб В рамках данного мероприятия выполнен ремонт асфальтового покрытия на площади 1658,8 кв. м на Бульваре Культуры в д. Яльгелево. (277 п. м.)и асфальтовое покрытие на ул. Конюшенная ведущая к школе в п. Ропша.(1277,8 кв. м, 250 п. м.)

На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения комитетом по дорожному хозяйству выделено из бюджета Ленинградской области 1499,792 т. руб. За счет выделенных средств местной администрацией отремонтированы дороги в щебеночном покрытии: ул. Генерала Федюнинского (1962 кв.м, 483 п.м), Ольгин переулок (1008 кв.м, 252 п.м.), ул. Арнольда (552,6 кв.м, 138 п.м) На данный микрорайон выполнен проект организации дорожного движения и по проекту установлены дорожные указатели (8 шт.), и дорожные знаки в количестве 17 шт., в их числе знаки, ограничивающие движение большегрузных автомобилей для поддержания полотна дорог в нормативном состоянии.

-ремонт Молодежного подъезда в пос. Ропша за территорией детского сада со стороны ул. Школьная.(300 п.м)

 - ремонт асфальтового покрытия съезда в д. Большие Горки с автодороги Стрельна - Кипень – Гатчина.(длина-356 п.м.)

Выполнен ремонт участка дороги в дер. Нижняя Кипень (щебеночное покрытие 50кв.м).

В дер. Михайловская были выполнены работы по грейдированию дороги. Был начат ремонт асфальтового покрытия съезда в дер. Михайловскую со Стрельнинского шоссе. В связи с погодными условиями в осенний период ремонт остановлен и будет осуществлен в 2017г.

-ремонт участка дороги ул. Школьная от съезда на ул. Молодежная до СНТ Газовик в щебне.( 400п. м)

-ремонт участка дороги между домами № 1и № 2 в пос. Ропша в асфальтовой крошке.(900 кв. м)

- грейдирование с частичной подсыпкой дорог местного значения во всех населенных пунктах.

В дер. Яльгелево: ул. Цветочная (875 кв.м, 25 куб.м), ул. Красносельская

 ( 4150кв.м).

В дер. Глядино: ул. Нижняя (2850 кв. м), ул. Крайняя (950 кв.м).

В дер. Михайловская ул. Конюшенная (877 кв.м).

В пос. Ропша ул. Рытова (350 кв. м, 20куб.м), ул. Пальчикова (6910 кв.м), ул. Лесная (880кв.м, 20уб.м), ул. Родниковая в массиве по 105 закону (5515 кв.м., 571,3 куб.м)

В дер. Олики улицы: ул. Луговая( 1350 кв.м, 21 куб.м), Заречная (2255кв.м,20 куб.м), Окружная (4800 кв.м.,21 куб.м)

В дер. Большие горки: второй съезд в деревню (1160 кв.м, 22 куб.м).

Поставлены на кадастровый учет дороги в населенных пунктах.

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы «Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2016год.**

**Индекс результативности мероприятий (программы) определяется по формулам:**

, где

Iр - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя -41100, 55,72

Rп - плановый результат целевого значения показателя - 35000, 60,80

S= 41100/35000+ 55/60 + 72/80=3

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программы. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (программы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (программы) к планируемым затратам мероприятий (программы).

Mп = 1/3=0,33

Iр=3\*0,33=0,99

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле**

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы- 8 655 038,82 руб.;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 0,99;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программ -9 538 198,00 руб.

Iэ=8 655 038,82 х 0,99 / 9 538 198,00 =0,9

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.

Значение показателя:



0,9<0,9<1,1

Качественная оценка данной программы: **высокий уровень эффективности**.