|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **Отчет о выполнении муниципальной программы** | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  |
| **Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  |
| (наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | |  |  | |  |
| **за 2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | |  |  | |  |
|  | руб. | | |  | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | |  | | |  |  | |  |
| **КЦСР** | **Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)** | | | **Источники финансирования** | | | | **2015 год** | | | | | | | **2016 год** | | | | | | | | | |  | |  |
| **Запланировано на год** | | | **Фактически исполнено за год** | | | **% исполнения** | **Запланировано на год** | | | | **Фактически исполнено за год** | | | **% исполнения** | | |  | |  |
| **0300000** | **Муниципальная программа МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского мун.района ЛО "Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении"** | | | **ИТОГО** | | | | **9 410 806,89** | | | **7 026 075,88** | | | **74,70** | **9 538 198,00** | | | | **8 655 038,82** | | | **90,7** | | |  | |  |
| **Средства федерального бюджета** | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| **Средства Ленинградской области** | | | | **1 940 900,00** | | | **1 940 900,00** | | | **100,00** | **4 318 798,00** | | | | **3 762 734,98** | | | **87,1** | | |  | |  |
| **Средства бюджета Ломоносовского района** | | | | **711 806,89** | | | **711 806,89** | | | **100,00** |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| **Средства бюджета Ропшинского сельского поселения** | | | | **6 758 100,00** | | | **4 373 368,99** | | | **64,70** | **5 219 400,00** | | | | **4 892 303,84** | | | **94,7** | | |  | |  |
| **Внебюджетные источники** | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 030010111 | Содержание,средний и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения,дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | | | ИТОГО | | | | 6 252 706,89 | | | 6 036 910,73 | | | **96,50** | **8 838 198,00** | | | | **7 963 028,82** | | | **90,0** | | |  | |  |
| Средства федерального бюджета | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства Ленинградской области | | | | 1 940 900,00 | | | 1 940 900,00 | | | **100,00** | **4 318 798,00** | | | | **3 762 734,98** | | | **87,1** | | |  | |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района | | | | 711 806,89 | | | 711 806,89 | | | **100,00** |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | | | 3 600 000,00 | | | 3 384 203,84 | | | **94,00** | **4 519 400,00** | | | | **4 200 293,84** | | | **92,2** | | |  | |  |
| Внебюджетные источники | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 0300113 | Строительство и реконструкция (в том числе и проектирование) автодорог местного значения | | | ИТОГО | | | | 2 000 000,00 | | | 0,00 | | | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | |  | | |  | |  |
| Средства федерального бюджета | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства Ленинградской области | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | | | 2 000 000,00 | | | 0,00 | | | **0,00** | **0,00** | | | | **0,00** | | |  | | |  | |  |
| Внебюджетные источники | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 0300114 | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сп | | | ИТОГО | | | | 499 700,00 | | | 399 431,15 | | | **79,90** | **200 000,00** | | | | **196 810,00** | | | **98,4** | | |  | |  |
| Средства федерального бюджета | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства Ленинградской области | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | | | 499 700,00 | | | 399 431,15 | | | **79,90** | **200 000,00** | | | | **196 810,00** | | | **98,4** | | |  | |  |
| Внебюджетные источники | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 0300115 | Паспортизация автодорог местного значения Ропшинского сп | | | ИТОГО | | | | 658 400,00 | | | 589 734,00 | | | **89,60** | **500 000,00** | | | | **495 200,00** | | | **99,0** | | |  | |  |
| Средства федерального бюджета | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства Ленинградской области | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства бюджета Ломоносовского района | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| Средства бюджета Ропшинского сельского поселения | | | | 658 400,00 | | | 589 734,00 | | | **89,60** | **500 000,00** | | | | **495 200,00** | | | **99,0** | | |  | |  |
| Внебюджетные источники | | | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| **Оценка результатов реализации муниципальной программы**  **«Развитие автомобильных дорог в Ропшинском сельском поселении на 2015-2017 годы»**  **(наименование муниципальной программы)**  **за 2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (руб.) | | | | | Количественные и (или) качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | | | | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | | Планируемое значение показателя на 2016 год | | | Достигнутое значение показателя за 2016 год | | |
| Бюджет Ропшинского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Ропшинского сельского поселения | | Другие источники | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | | |
|  | Содержание, средний и текущий ремонт дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | | 8 838 198,00 | 4 318 798,00 | 7 963 028,82 | | 3 762 734,98 | | | Площадь отремонтированных дорог | | | | | кв. м | 8400 | | 35000 | | | 41100 | | |
|  | Строительство и реконструкция (в том числе и проектирование) автодорог местного значения | | 0 |  | 0 | |  | | | Площадь реконструируемых дорог | | | | | кв. м |  | |  | | |  | | |
|  | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории Ропшинского сп | | 200 000,00 |  | 196 810,00 | |  | | | Количество оборудования | | | | | ед. |  | | 60 | | | 55 | | |
|  | Паспортизация автодорог местного значения Ропшинского сп | | 500 000,00 |  | 495 200,00 | |  | | | Количество паспортизированных дорог | | | | | % | 30 | | 80 | | | 72 | | |