ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Монтаж узла учета электроэнергии в дер. Глядино | 100 623,75 | 5 600 | 500 | 100 623,75 | 5 600 | 500 | 100 623,75 | 5 600 | 500 | 0,00 | ООО «Энергетическая Промышленная Компания» | № 123 от 07.11.2019 | Монтаж двух узлов учета уличного освещения в д. Глядино | 106 723,75 | 106 723,75 | № 65 от 19.11.19 | 100 |
| Приобретение и монтаж гидратна с пожарным рукавом в дер. Большие Горки, ул. Яблоневая | 100 623,75 | 5 600 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Строительство контейнерной площадки для ТКО в дер. Яльгелево (сектор МКД) | 100 623,75 | 5 600 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения в дер. Малые Горки, Нижняя Кипень, Михайловская, Олики, Коцелово. | 503 118,75 | 28 000,00 | 2 500,00 | 503 118,75 | 28 000,00 | 2 500,00 | 503 118,75 | 28 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | ООО «ТехАльянс» ООО «ТехАльянс» | № 90 от 12.08.19 № 106 от 16.08.19 | Поставка щебня Текущий ремонт (ремонтное профилирование грунтовых и/или гравийных дорог) в дер. Малые Горки, Нижняя Кипень, Михайловская, Олики, Коцелово. | 299 900,60 233 718,15 | 299 900,60 233 718,15 | Акт приема-сдачи от 19.08.19 Акт приема-сдачи от 10.09.19 | 100 |
| Итого | 804 990,00 | 44 800,00 | 4 000,00 | 603 742,50 | 33 600,00 | 3000,00 | 603 742,50 | 33 600,00 | 3000,00 | 0,00 | х | х | х | 640 342,50 | 640 342,50 | х | 75 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ М. М. Дзейгов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Ю. Ю, Ильенко |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель О.В. Горпенюк, тел. (81376)72-224 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования

Ропшинское сельское поселение

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 4 | 2 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж двух узлов учета электроэнергии, потребляемой уличным освещением в д. Глядино | шт | 2 | 2 |
| 2 | Приобретение и монтаж пожарного гидранта в д. Большие Горки, ул. Яблоневая, приобретение пожарного рукава | шт | 2 | 0 |
| 3 | Строительство площадки под твердые коммунальные отходы (ТКО) в д. Яльгелево | шт | 1 | 0 |
| 4 | Текущий ремонт дорог общего пользования местного значения в д. Малые Горки, д. Нижняя Кипень, д. Михайловская, д. Олики, д. Коцелово | п. м. | 500 | 500 |